**Reflexión**

**Unidad 7:** El paradigma de orientación a objetos

20 de mayo de 2021

* **Aprendizaje:** diagrama de clases, planificación de proyecto según metodología de trabajo
* **Reflexión:**  Daily meeting
* **¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo?**
  + Creación de diagrama de clases (continuación)
  + Modificación de historias de usuarios.
  + Creación de tareas para las distintas historias de usuario
  + Asignación de tareas
  + Estandarización de los archivos que guardara la información de la aplicación
  + Presentación del proyecto
* **¿Qué voy a hacer a partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir su objetivo?**
  + Proyecto base para comenzar a programar
  + Creación de repositorio en donde quedará el proyecto
  + Desarrollo de tareas asignadas (etapa de desarrollo)
* **¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo?**
  + Falta de tiempo
  + Problemas con la estandarización de los archivos que guardaran la información.
  + Posible sobrecarga de trabajo para el cumplimiento del objetivo de proyecto.
  + Falta de conocimientos para cargar y descargar archivos en una nube desde java.
  + Falta de experiencia para trabajar en paralelo en un proyecto y unir las distintas partes del proyecto en GIT. Mas que todo lo anterior, la corrección ante posibles errores que pueda ocurrir al momento de realizar un merge.

Hoy como equipo, presentamos los proyectos con la planificación, diagramas de flujo, diagrama de clases y metodología de trabajo con la que no estamos guiando para el desarrollo de este. Considero que, si bien estamos un día atrasado en la planificación, dado que la planificación y el diseño a demandado mas tiempo de lo estimado por la falta de experiencia y constante investigación, no estamos tan mal, ya que igual consideramos posibles retrasos que pueden ocurrir y que podemos ocuparlos a nuestro favor.