**Reflexión**

**Unidad 9:** Métodos constructores

25 de mayo de 2021

* **Aprendizaje:** invocación de clases a través de métodos constructores y encapsulamiento
* **Reflexión:**  Daily meeting
* **¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo?**
  + Registro de datos de un curso
  + Terminar diseño de base de datos
  + Creación de base de datos
  + Replanificación de proyecto y modificación de los alcances del proyecto
* **¿Qué voy a hacer a partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir su objetivo?**
  + Cambio de estructura del proyecto
  + Solucionar conflictos en el repositorio
  + Actualización de los Branch con el proyecto base y con la base de datos.
* **¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo?**
  + Retraso en las tareas
  + Posible sobrecarga de trabajo para el cumplimiento del objetivo de proyecto.
  + Falta de conocimientos para cargar y descargar archivos en una nube desde java.
  + Dado a que se salió un compañero del curso, y por ende del equipo, con mi compañera tuvimos que modificar los alcances y además tuvimos que modificar la fecha de los sprints. Esto produce un retraso de todo lo planificado.
  + Dado que realizamos una mala forma de invocación de los parámetros entre la vista y el controlador para crear los objetos, tuvimos que cambiar la estructura del proyecto.
  + Conflictos con los Branch. Dado lo anterior tuvimos un retraso porque nos costó arreglarlo.